| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| --- | --- | --- |
|  | 30/65-2026-036 |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Neubau Grundschule Grebben/Aufzugsanlage |  |  |
| Leistung |  |  |
| Das 2-geschossige Gebäudetragwerk wird in Stahlbeton geplant. Die innenliegenden Flurwände werden in Sichtbeton hergestellt. Die vertikalen Lasten werden im Wesentlichen ohne Abfangkonstruktionen in die Gründungsbauteile eingeleitet. Sämtliche Treppenhäuser und Erschließungsschächte werden als gebäudeaussteifende Kerne in Massivbauweise geplant. Über die Deckenscheiben werden die Horizontallasten geschossweise in die Wandscheiben weitergeleitet. Der große Mensabereich kann ohne Unterzüge realisiert werden, die Geschossdecke wird über Rundstützen im EG und dem wandartigen Träger im OG abgefangen. Bauabschnitte Die Umsetzung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der Neubau wird auf dem nördlichen Grundstücksteil erstellt. Während der Bauphase wird das südliche Grundstücksteil mit dem Bestandgebäude durch einen Bauzaun abgetrennt. Die Zugänge zur Bestandsschule und der Sporthalle sind frei zugänglich. Nach Fertigstellung des Neubaus erfolgt der Abriss des Bestandsgebäudes und die Ergänzung der südlichen Freiflächen. Kennzahlen BGF Bruttogeschossfläche: ca. 3.541m2 BRI Bruttorauminhalt: ca. 15.639m3 |  |  |

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

| 1. | Angaben über den Verrechnungslohn | Lohn €/h |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird |  |
| 1.2 | Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne |  |
| 1.3 | Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder |  |
| 1.4 | Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3) |  |

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

| 1.5 | Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) | €/h | v.H. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5) |  |  |  |

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

| Ermittlung der Angebotssumme |  |  |  |  | Betrag € |  | Gesamt € |  |  | Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten |  |  |  |  |  |  |  |  | % | € |  |
| 2.1 | Eigene Lohnkosten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.3 | Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.4 | Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern) |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 2.5 | Nachunternehmerleistungen |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | noch zu verteilen |  |  |
| Zusammensetzung der Umlagesummen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Umlage gesamt (€) | Anteil BGK (€) |  | Anteil AGK (€) |  | Anteil W+G (€) |
| 2.1 eigene Lohnkosten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Stoffkosten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Gerätekosten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Sonstige Kosten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Nachunternehmerleistungen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw. |  |  |  |  |  |  |
| Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Gewinn |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis) |  |  |  |  |  |  |
| Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.